## Slide 1: La démarche de projet informatique
Présentée par
BIZANDRY T. Fortunat

## Slide 2: Définition
La démarche de projet informatique regroupe toutes les étapes qui visent à répondre à un besoin informatique d'une entreprise.
Les phases
Expression du besoin
Constitution équipe MOA
Environnements
Développement et intégration
Constitution équipe MOE
Recette
Préproduction/ production

## Slide 3: Phase de l'expression du besoin client
Types de contractualisation:
  Mode forfait (engagement prestataire)
  Mode régie (engagement client)
Audit
(ou constat)
Cahier des charges
- Expression des besoin
- Charges de travail
-Délais
- Répartition des rôles
- Financement
- Type de contractualisation

## Slide 4: Phase de constitution de l’équipe Maîtrise d’ouvrage
Le chef de projet maîtrise d’ouvrage (CPMOA)
L’Expert Métier (valide SFG)
L’assistant maîtrise d’ouvrage (AMOA)
  Ses interlocuteurs:
Expert métier
CPMOA
AMOE
Utilisateur final
Notes: C’est le CPMOA qui constitue l’équipe
Désigné par le prestataire (forfait)
Par le client en régie
il estime les charges ; découpe les tâches élémentaires, planifie, coordonne et jalonne les tâches et ses AMOA
Environnement de la recette (ou tests fonctionnels)
Expert métier désigné par le client.
Communique avec le client et le CPMOE
Indications indispensables
AMOA rédige les SFG à partir d’une partie cahier des charges
Réunions avec l’expert métier puis complète le CC (+ plan tests, manuel utilisateur, ech données)
Environnement de la recette

## Slide 5: La phase de constitution de l'équipe Maîtrise d'œuvre.
Le chef de projet Maîtrise de l’œuvre (CPMOE)
L’assistant de projet maîtrise d'œuvre (AMOE)
L’ingénieur développeur
  Ses interlocuteurs:
Ingénieur Développeur
CPMOE
AMOE
DBA
Notes: L’équipe MOE prête avant la réception des SFG
- Le CPMOE: Environnement de développement et intégration
AMOE analyse les SFG et rédige CR réunion ensuite SFD (+ test d’intégration, test intégration, ech données, suivi)
Ingénieur développeur: reçoit SFD et rédige STD ou AO. Développe module par module chaque fonctionnalité (test)

## Slide 6: Chronologie de la réalisation du projet informatique.
1. L’expression du besoin
2. Constitution de l’équipe MOA
3. Les spécifications fonctionnelles générales SFG
4. La constitution de l’équipe MOE
5. Les spécifications fonctionnelles détaillées SFD (pour IHM ou BATCHS)
6. La rédaction du manuel utilisateur
7. La rédaction du plan de test
8. La mise en place des normes de développement
9. Les spécifications techniques détaillées STD (analyse organique)
10. La phase de test
11. La signature du procès-verbal
12. La mise en production
13. La formation des utilisateurs finaux
14. La phase de maintenance
Notes: Mise en prod: tout le contexte (matériel, logiciel, RH et difficulté lors des test) nécessaire à l’équipe de production

## Slide 7: Gestions des anomalies
Création de fiche anomalie à l’aide d’un outils comme Quality Center
Envoie à l’AMOE via le CPMOE pour qu’il la qualifie.
Le développeur la qualifie et met un statut “en cours de correction”.
Après la correction, envoie avec les commentaires à l’AMOE et au CPMOE.
Après la correction, il l’envoie avec les commentaires à l’AMOE et au CPMOE.
L’AMOA effectue un nouveau test et met un statut “fermée” à la fiche anomalie.
2 degrés de criticité des anomalies:
Anomalie Majeure
AM non-bloquante (appli fonctionne en mode dégradé)
Anomalie Mineure
Charte graphique ou fautes d’orthographe

## Slide 8: Gestions des évolutions
Mineur (m à j de l’IHM ou règle de gestion)
Majeur (nouveau projet ou lot)
Lors de modification de règle de gestion (changement de code ou structure projet)
Gestions des avenants

## Slide 9: Gestions de la livraison
Processus pour de conserver une trace des modifications successives apportées à un fichier numérique.
Exemple d’outils: SubVersioN (avant) ou Git (maintenu).

## Slide 10: Conclusion
Une démarche de projet informatique est indispensable pour structurer le déroulement du projet.
Toutes les phases sont importantes et aucune ne doit être négligée.

## Slide 11: Merci de votre attention!!