## Slide 1: La démarche de projet informatique
Présentée par
BIZANDRY T. Fortunat

## Slide 2: Sommaire
Environnement fonctionnel
Environnement technique
Environnement de tests
Gestion anomalie, avenant et évolution
Exemple de projet Informatique

## Slide 3: Environnement fonctionnel
CPMOA
CDC
AMOA
Rédaction
SFG
Validation
Expert métier
Réunion

## Slide 4: Environnement fonctionnel
CPMOA
CDC
AMOA
Rédaction
SFG
Validation
Expert métier
Réunion
CPMOE
AMOE
Ingé Développeur
Développe l’appli
STD
Environnement technique
  SFG
  SFD

## Slide 5: Environnement de tests
Équipe MOA
Tests de fonctionnalités
Tests préproduction / production
Équipe MOA
Tests unitaires
Tests d’intégration

## Slide 6: Environnement de tests
Équipe MOA
Tests de fonctionnalités
Tests préproduction / production
Équipe MOA
Tests unitaires
Tests d’intégration
Si tests OK
Manuel utilisateur
Formation utilisateurs
Gestion Livraison
Maintenance
Mise en production

## Slide 7: Gestions des anomalies
Création de fiche anomalie Quality Center
Envoie à l’AMOE via le CPMOE pour qu’il la qualifie.
Le développeur la qualifie et met un statut “en cours de correction”.
Après la correction, envoie avec les commentaires à l’AMOE et au CPMOE.
Après la correction, il l’envoie avec les commentaires à l’AMOE et au CPMOE.
L’AMOA effectue un nouveau test et met un statut “fermée” à la fiche anomalie.

## Slide 8: Gestions des anomalies
Création de fiche anomalie à l’aide d’un outils comme Quality Center
Envoie à l’AMOE via le CPMOE pour qu’il la qualifie.
Le développeur la qualifie et met un statut “en cours de correction”.
Après la correction, envoie avec les commentaires à l’AMOE et au CPMOE.
L’AMOA effectue un nouveau test et met un statut “fermée” à la fiche anomalie.
Si pas d’anomalie
Requalification en
Avenant
Evolution
ou

## Slide 9: Gestions des anomalies
Création de fiche anomalie à l’aide d’un outils comme Quality Center
Envoie à l’AMOE via le CPMOE pour qu’il la qualifie.
Le développeur la qualifie et met un statut “en cours de correction”.
Après la correction, envoie avec les commentaires à l’AMOE et au CPMOE.
L’AMOA effectue un nouveau test et met un statut “fermée” à la fiche anomalie.
Si pas d’anomalie
Requalification en
Avenant
Evolution
ou
Outils et méthodes
MS Project
Agile
Quality Center
GitHub

## Slide 10
Exemple Projet informatique
Organigramme du service
Roland DE BARBENTANE
Président
Adnane Kassamaly
Chief Digital Officer
Matthieu Herman
Gestionnaire ERP
Frédéric Marchand
Coordinateur Méthodes
Julien Dubois
Product Manager
Briand Bizandry
Product Owner (Alternant)
Contexte (Keolis Santé)
Projet info de création de logiciel métier moderne pour la prise de rendez-vous téléphonique pour un transport en ambulance.
Prestataires
Data Lake
Viseo (Damien)
AzureDevOps
« Data »
Digital Factory
Ekino Vietnam (Julien)
AzureDevOps
« centre web de relation client »

## Slide 11
Exemple Projet informatique
Organigramme du service
Roland DE BARBENTANE
Président
Adnane Kassamaly
Chief Digital Officer
Matthieu Herman
Gestionnaire ERP*
Frédéric Marchand
Coordinateur Méthodes
Julien Dubois
Product Manager
Briand Bizandry
Product Owner (Alternant)
Contexte (Keolis Santé)
Projet info de création de logiciel métier moderne pour la prise de rendez-vous téléphonique pour un transport en ambulance.
Prestataires
Data Lake
Viseo (Damien)
« Data »
Digital Factory
Ekino Vietnam (Julien)
« centre web de relation client »
Outils: AzureDevOps
*Entreprise ressources planning

## Slide 12
Exemple Projet informatique
Organigramme du service
Roland DE BARBENTANE
Président
Adnane Kassamaly
Chief Digital Officer
Matthieu Herman
Gestionnaire ERP*
Frédéric Marchand
Coordinateur Méthodes
Julien Dubois
Product Manager
Briand Bizandry
Product Owner (Alternant)
Contexte (Keolis Santé)
Projet info de création de logiciel métier moderne pour la prise de rendez-vous téléphonique pour un transport en ambulance.
Prestataires
Data Lake
Viseo (Damien)
« Data »
Digital Factory
Ekino Vietnam (Julien)
« centre web de relation client »
Outils: Agile, AzureDevOps
*Entreprise ressources planning
CPMOA
AMOA
Équipe MOE
DBA
Expert métier
AMOA