## Slide 1: SCRUM
Présenté par BIZANDRY T. Fortunat

## Slide 2: Sommaire
1. Définition et contexte
2. Les acteurs et leurs rôles
3. Les artéfacts
4. Chronologie d’un sprint
5. Outils et exemples
6. Conclusion

## Slide 3: 1. Contexte et généralités
Les projets informatiques
Taux d’échec élevé
Le risque d’échec augmente avec la taille
et la complexité du projet
Solutions
Travailler en agilité
Diviser pour mieux régner

## Slide 4: 1. Méthode AGILES
 Mode de gestion de projet informatique
Exemples: eXtrem programming XP, SCRUM , Kanban
 Objectif
La vision produit ou la valeur ajoutée
Client impliqué en permanence
Souplesse de l’équipe
 Satisfaction client et rapidité livraison

## Slide 5: 1. SCRUM
Avant tout un état d’esprit (ou mindset)
Client est roi
Dialogue (transparence et responsabilité)
Processus empirique
Self-organisation
Processus participatif
Réalisation des tâches par priorité
Rythme soutenu
Développement itérative

## Slide 6: 2. Les acteurs
Product Owner (BA)
Maximise la vision produit
Fixe les priorités dans le Backlog
Business Analyst
Subordonnés du PO
Rédige les US
Scrum master
Connait le guide scrum
Leader-serviteur de l’équipe scrum
L’équipe de développement
Assure la production des incréments produits
Equipe PO

## Slide 7: 3. Les artéfacts
User Story
précision le contenu d’une fonctionnalité à développer
Product backlog
Classement des US par ordre de priorité
Sprint backlog
Les US en haut du product backlog à effectuer lors d’un sprint
Burndown chart
Graphe représentant la diminution des points de complexité dans le temps
Incrément produit
Fonctionnalité prête pour la démo

## Slide 8: 4. Chronologie d’un sprint
Sprint planning
Daily sprint
Sprint
Démo
Sprint
Rétro
Sprint n
Sprint n+1
J1
J14
Lecture US
Poker planning
Daily meeting
Scrum board
Burndown chart
Tests sur Incrément produit
PO SM TEAM
SM TEAM
SM TEAM
SM TEAM

## Slide 9: 5. Outils et exemples
Confluence  un logiciel pour écrire les US
Product backlog
US1
US2
Fichier US1
description
URL Confluence
Confluence
Détail de l’US1
PJ
Commentaires
Tests d’acceptance
US3

## Slide 10: 5. Scrum board (Trello ou Jira)

## Slide 11: 5. Burndown chart

## Slide 12: 6. Conclusion
Chaque entreprise a son application de la méthode scrum
L’adaptation est la clé

## Slide 13
MERCI DE VOTRE ATTENTION!